Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Louňovice pod Blaníkem

-------------------------------------------------------------------------------------

ze dne: 21. 12. 2018

konaného od 19.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem

Č. j. ZM  11 - 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni: 13 zastupitelů dle listiny přítomných

- v 19,15 hod. příchod Mgr. Ivana Kolandová

Omluveni:  Vladimír Babka, Jan Vrtiška

Host: p. Jaroš- ředitel firmy RED-BERRY

Zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání:

Navržený program:

- Volba ověřovatelů zápisu

- Kontrola usnesení zastupitelstva

- Rada

- Rozpočet městyse na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022

- Multifunkční hřiště

- Dodatek ke smlouvě - škola

- Zpráva z MAS Blaník

8)  Různé

9)  Závěr

Schválení programu schůze:

Hlasování:   Pro 12           Proti      0                Zdrželi se     0

ZM schválilo navržený program schůze.

1) Volba ověřovatelů zápisu

Starosta Ing. Václav Fejtek navrhl ověřovatele zápisu: p. V. Bartoš a Mgr. P. Tulej.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování:  Pro 10           Proti     0              Zdrželi se 2

ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Vít Bartoš a Mgr. Pavel Tulej

2) Kontrola usnesení zastupitelstva

Kontrolu minulého usnesení přednesl Mgr. P. Tulej.

Bez připomínek.

3)  Rada

Starosta seznámil zastupitele s usnesením rady čj. RM 18/2018 a 19/2018.

Připomínky: zvýšení ceny parkovného na 50Kč -  zda je dobré řešení. Starosta slíbil, že celou věc projedná znovu rada městyse.

4) Rozpočet městyse na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022

Starosta seznámil zastupitele s tím, že k návrhu rozpočtu a střednědobému výhledu, které byly zveřejněny na úřední desce od 4. – 21. 12. 2018 do dnešního dne nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy ze strany občanů ani obyvatelstva a navrhl zastupitelstvu předložený návrh rozpočtu schválit s tím, že rozpočet bude opět uveřejněn na úřední desce.

Hlasování:   Pro 12           Proti      0                Zdrželi se     0

Dále dal starosta hlasovat o střednědobém výhledu.

Hlasování:   Pro 12           Proti      0                Zdrželi se     0

ZM projednalo a schvaluje rozpočet městyse na rok 2019 a střednědobý výhled městyse na roky 2020-2022.

  - hod. -  příchod Mgr. Ivana Kolandová

5) Multifunkční hřiště

Starosta seznámil zastupitele s jednáním s firmou RED BERRY na radě městyse ohledně vad a nedodělků na víceúčelovém hřišti.

Pro splnění dotačních podmínek je nutné dílo převzít do konce roku, jelikož dílo obsahuje vady a nedodělky, rada po předchozím jednání s generálním ředitelem fa. RED BERRY panem Ing. Jarošem navrhuje, dílo převzít „s výhradami“ s tím, že do doby než bude hřiště předáno bez vad a nedodělků nebudou proplaceny vícepráce na odbagrování zeminy schválené dne 26. 11. 2018 formou dodatku č. 1 k SOD ve výši 153.429,75 Kč bez DPH. Jako další jistina bude firmou RED BERRY vystavena směnka ve prospěch Městyse Louňovice pod Blaníkem na částku 300.000,-Kč. Pokud nebude předáno víceúčelové hřiště do 10. 5. 2019 bez odstranění veškerých vad a nedodělků nebudou zaplaceny uvedené vícepráce a bude směnka splatná.

Na zastupitelstvu dal starosta Ing. Václav Fejtek slovo panu Jarošovi, řediteli firmy RED-BERRY, který zastupitelstvu vysvětlil, proč jsou při předání multifunkčního hřiště na předmětném hřišti vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky pan Jaroš odůvodnil primárně nepřízní počasí, kdy by bylo zcela neefektivní realizovat dokončovací práce v mrazu, vlhku a v době, kdy multifunkční hřiště bylo pod mírnou vrstvou sněhu.  Také zastupitelstvu vysvětlil původní nestandardní postup při realizaci a vyúčtování víceprací, které byly realizovány na podzim tohoto roku.

Návrh. Schválit předání hřiště a pověřit starostu podepsat smlouvu o předání a převzetí hřiště s výčtem vad a nedodělků, současně schválit vícepráce na odbagrování zeminy v částce 153.429,75 Kč bez DPH, s tím že k jejich proplacení dojde za podmínky předání hřiště bez vad a nedodělků do 10. 5. 2019. Další podmínkou převzetí hřiště je, že jako další jistina bude firmou RED BERRY vystavena směnka ve prospěch Městyse Louňovice pod Blaníkem na částku 300.000,-Kč, pokud nebude předáno víceúčelové hřiště do 10. 5. 2019 bez odstranění veškerých vad a nedodělků bude směnka splatná.

Hlasování:   Pro 13           Proti      0                Zdrželi se  0

ZM projednalo a schválilo převzetí hřiště a pověřuje starostu podepsat smlouvu o předání a převzetí hřiště s výčtem vad a nedodělků, současně schvaluje vícepráce na odbagrování zeminy v částce 153.429,75 Kč bez DPH, s tím že k jejich proplacení dojde za podmínky předání hřiště bez vad a nedodělků do 10. 5. 2019.

Další podmínkou převzetí hřiště je, že jako další jistina bude firmou RED BERRY vystavena směnka ve prospěch Městyse Louňovice pod Blaníkem na částku 300.000,-Kč, pokud nebude předáno víceúčelové hřiště do 10. 5. 2019 bez odstranění veškerých vad a nedodělků bude směnka splatná.

6) Dodatek ke smlouvě - škola

Starosta seznámil zastupitele s prováděnými pracemi v ZŠ a předložil zastupitelům návrh:

Schválit dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 1/2018 s firmou Pazdera, která prování stavební práce v budově základní školy a pověřit starostu podpisem dodatku.

Hlasování:   Pro 13           Proti      0                Zdrželi se     0

ZM projednalo a schvaluje dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 1/2018 s firmou Pazdera a pověřuje starostu podpisem dodatku.

7) Zpráva z MAS Blaník

Starosta informoval zastupitele o konání valné hromady MAS Blaník. Na valné hromadě byl odsouhlasen přesun zbývající alokace z výzvy na soc. bydlení na venkovní odbornou učebnu u ZŠ Louňovice pod Blaníkem.

ZM bere na vědomí přesun  finančních prostředků v MAS na venkovní učebnu  u ZŠ.

- Různé

- Pivovarský rybník

Starosta seznámil zastupitele s prací na projektu a možností dotací na Pivovarský rybník z fondu životního prostředí, kde je možno získat až 90% dotace. Pro vypracování projektu se musí nechat zaměřit a spočítat množství bahna, což by mělo být v dotaci uznatelným nákladem. Odhad nákladů na vybagrování a opravu pivovarského rybníka je cca 3 mil. Kč. Starosta předložil nabídkový rozpočet fa. G IMPULS Praha s.r.o. pro určení množství rybničních sedimentů v nádrži pivovarského rybníka pomocí geologického radaru a pro průzkum hráze.

Mgr. Tulej – rybník je ostuda obce.

Návrh: uzavřít smlouvu s firmou G IMPULS Praha s.r.o. pro určení množství rybničních sedimentů v nádrži pivovarského rybníka pomocí geologického radaru a pro průzkum hráze a pověřit starostu jejím podpisem.

Hlasování:   Pro 13           Proti      0                Zdrželi se     0

ZM projednalo a schvaluje uzavřít smlouvu s firmou G IMPULS Praha s.r.o. pro určení množství rybničních sedimentů v nádrži pivovarského rybníka pomocí geologického radaru a pro průzkum hráze a pověřuje starostu jejím podpisem.

b) Slavnosti

S. Borkovcová seznámila zastupitele s návrhem Svatováclavských slavností 2019:

-  dechovka  - muzikanti z jižních Čech

Připomínka: J. Jelínek – proč není Sebranka za menší finanční prostředky.

- osloví se příští rok

Návrh: uzavřít smlouvu o dílo 2/2019 na částku 25 tis. Kč s MUZIKANTY z JIŽNÍCH ČECH

Hlasování:   Pro 12           Proti      1 (Jelínek)            Zdrželi se     0

ZM projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo s MUZIKANTY z JIŽNÍCH ČECH

Dále S. Borkovcová navrhuje zrušit původní průvod prováděný p. Pechou a průvod zajistit místními občany a obléci je za pomoci převleků od pí. Koubkové. Dále také navrhuje i takto obsadit stánky a atrakce pro děti na nádvoří zámku.

- Zpráva o lesích městyse a odměna pro lesního hospodáře

Starosta informoval zastupitele o stavu lesů městyse a kůrovcové kalamitě. Pan Budil končí ve funkci lesního hospodáře a jako noví lesní hospodáři byli radou určeni Ing. Vít Kocián a Petr Kirchner s tím, že pěstební činnost (objednávání sazenic, výchova, čistky, sjednávání brigád, výsadba v lesích) bude vykonávat Ing. Kocián a dozor na těžební činnost a prodej dřeva bude vykonávat P. Kirchner, kterému byla stanovena odměna 800Kč měsíčně. Jelikož Ing. Vít Kocián je členem zastupitelstva městyse musí být jeho případná odměna za páci lesního hospodáře a její výše odsouhlasena zastupitelstvem.

Návrh:  odměnit za práci v lesích městyse Ing.Víta Kociána částkou 800Kč měsíčně

Hlasování:   Pro 9           Proti   0        Zdrželi se 4  (Kahoun, Kučerová, Jelínek, Kocián)

ZM projednalo a schvaluje odměnu Ing. Vítu Kociánovi jako lesnímu hospodáři ve výši 800 Kč měsíčně.

9) Závěr

Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.35 hod.

Zapsala:Ing. Růžena Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

Vít Bartoš……………………

Mgr. se Pavel Tulej …………………

Ing. Václav Fejtek

starosta městyse